**Calendario de actividades:**

* En la primera semana de septiembre de reunió el equipo para ponerse de acuerdo con el proyecto.
* A mediados de septiembre, el equipo se reunió en casa de Magdiel para una lluvia de ideas acerca de solución del proyecto.
* En la tercera semana de septiembre se hizo una visita al profesor Cambranes.
* En la última semana de Septiembre (23 Septiembre a 30), se reunió con motivo de crear el documento de la primera entrega, a su vez se empezó a trabajar en el proyecto.
* En la segunda semana de Octubre, el equipo empezara a discutir ideas de desarrollo del software y se iniciará a programar.
* La fecha en la que se espera tener terminado el programa es en la última semana de Noviembre y la primera de Diciembre.

**Métricas:**

* Se utilizará el siguiente sistema de puntuación propuesto por el equipo:
* Definición de los requerimientos 20 pts
* Definición de estándares de codificación 20 pts
* Proceso de desarrollo 20 pts
* Presentación del avance 20 pts
* Compromiso con las reuniones del equipo 16 pts
* Participación en la lluvia de ideas para el proyecto 4 pts

**Roles cada integrante del equipo:**

* Magdiel Pech: *Jefe de proyecto/Programador.*
* Rodrigo Euan: *Programador.*
* Marcos Morales*: Programador.*
* Jorge Anzures*: Programador.*

**Entrega de productos:**

* Magdiel: requerimientos, descripción del proyecto, desarrollo de la presentación y reunión de lluvias de ideas.
* Rodrigo: creación del repositorio, desarrollo de la presentación, escenarios de usuario y reuniones de lluvia de ideas.
* Marcos: desarrollo de la presentación, segundo documento, escenarios de usuario y reuniones de lluvia de ideas.
* Jorge: creación del repositorio, desarrollo de la presentación, escenarios de usuario y reuniones de lluvia de ideas

**Fechas de entrega:**

* **Parcial:**

1° entrega: 2 de octubre del 2018.

2° entrega: *Sin fecha*

* **Final:** a principios de diciembre.

**Reporte individual:**

Las siguientes actividades fueron en base de trabajo en equipo y tareas asignada cada usuario, procurando una igualdad en esfuerzo y trabajo para cada integrante.

Se utilizará el siguiente sistema de puntuación propuesto por el equipo:

Requerimientos 10 pts.

Creación del repositorio 10 pts.

Desarrollo de la presentación 10 pts.

Descripción del proyecto 10 pts.

Diagrama de clases 10 pts.

Primer documento 10 pts.

Segundo documento 10 pts.

Casos de uso 10 pts.

Escenarios de usuario/historia de uso 10 pts.

Reuniones para la lluvia de ideas 10 pts.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del integrante | Número de tarea realizada | Ponderación Adquirida |
| Jorge Anzures | 3, 5, 6, 10 | 25% |
| Magdiel Pech | 1, 3, 4, 10 | 25% |
| Marcos Morales | 3, 7, 8, 10 | 25% |
| Rodrigo Euan | 2, 3, 9, 10 | 25% |